المملكة الاردنيـة الهاشميـة

- هيئة تنظيم النقل الــــــــــــــبري

العطاء المركزي رقم  ( 72   /  2013  )

الخاص بالإشراف على

تنفيذ أعمال العطاء الخاص بإعادة تأهيل مركز الإنطلاق والوصول في الطفيلة

#### ( عطاء تنفيذ رقم ( 67/2013  ))

عقد خدمـات هندسيـة (ع2)

2006

للأشراف على تنفيذ مشروع: إعادة تأهيل مركز الإنطلاق والوصول في الطفيلة

..................................................................................................

الدائرة : ........................................................................................

الفريق الأول : صاحب العمل : .........................................................................

الفريق الثاني : الاستشـاري: ..........................................................................

رقــــم العطـــــاء : ..........................................................................

تاريخ توقيع العقد : ......................................................................................

مدة العقد: ................................................................................................

قيمـــة العقد المقبولة : :...........................................................................

- عقد خدمات هندسية ( ع2 )

- الفهرس

| الموضوع | رقم الصفحة |
| --- | --- |
| الفهرس | 2 |
| - اتفاقية العقد | - 4 |
| الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية | 6 |
| المادة (1) - التعاريف | 6 |
| المادة (2) – نطاق العمل بالعقد | 7 |
| المادة (3) - اللغة والقانون المعتمدان | 7 |
| المادة (4) - الضرائب والرسوم | 7 |
| المادة (5) - كفالة حسن الأداء | 8 |
| المادة (6) - مستوى الأداء | 8 |
| المادة (7) - سريان العقد ، المباشرة | 8 |
| المادة (8) - واجبات الاستشاري | 8 |
| المادة (9) - التنازل والعقود الفرعية | 9 |
| المادة (10) - تحريات استطلاع الموقع | 9 |
| المادة (11) - التغييرات والأعمال الإضافية | 9 |
| المادة (12) - التقصير من جانب الاستشاري | 9 |
| المادة (13) - إنهاء العقد من قبل صاحب العمل | 11 |
| المادة (14) - إنهاء العقد من قبل الاستشاري | 11 |
| المادة (15) - مسؤوليات صاحب العمل | 12 |
| المادة (16) - مراحل ومدد العمل | 12 |
| المادة (17) - بدل الأتعاب | 12 |
| المادة (18) - تدريب موظفي صاحب العمل | 12 |
| المادة (19) - تسوية الخلافات بين صاحب العمل والاستشاري | 13 |
| المادة (20) - تعديل التشريعات | 14 |
| المادة (21) - الإخطارات العدلية | 14 |
| المادة (22) - أحكام عامة | 14 |
| المادة (23) - إقرار المخالصة | 17 |
| المادة (24) - الإشعارات | 17 |
| ملحق العقد رقم (1) - واجبات الاستشاري في مرحلة الإشراف | 18 |
| ملحق العقد رقم (2) - نموذج كفالة حسن الأداء | 21 |
| الموضوع | رقم الصفحة |
| ملحق العقد رقم (3) - بدل أتعاب الاستشاري في مرحلة الإشراف | 22 |
| ملحق العقد رقم (3 /أ) بدل أتعاب الاستشاري في مرحلة الإشراف | 23 |
| ملحق العقد رقم (3 / ب) خلاصة بدل أتعاب الاستشاري في مرحلة الإشراف | 24 |
| ملحق العقد رقم ( 4 ) إقرار متعلق بالدفعات الأخرى | 25 |
| ملحق العقد رقم ( 5 ) إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة | 26 |
| جدول رقم ( 1 ) العطاءات الحكومية المحالة | 27 |
| جدول رقم ( 2 ) الوضع المؤسسي | 28 |
| جدول رقم ( 3 ) رؤساء الاختصاص و مساعديهم | 29 |
| جدول رقم ( 4 ) تحليل بدل أتعاب الكادر الشهري | 30 |
| جدول رقم ( 5 )تحليل بدل أتعاب الدعم المكتبي | 31 |

نموذج اتفاقيــة عقد خـدمــات هنـدسـيـة

- للإشراف على تنفيذ مشروع

مشــــروع : -  تنفيذ أعمال العطاء الخاص بإعادة تأهيل مركز الإنطلاق والوصول في الطفيلة

عطاء رقـم : ............................................................................................

-حررت هذه الاتفاقية في هذا اليوم ………الموافق...…  من شهر…………  سنة……………. بين:

| صاحب العمل : | ......................................................... | على اعتباره الفريق الأول |
| --- | --- | --- |

ويمثلـــــــه  .....................................................................................

| والاستشـــاري : | .................................................... | على اعتباره الفريق الثاني |
| --- | --- | --- |

ويمثلــــــه  :.....................................................................................

لما كان الفريق الأول راغباً في الحصول على خدمات فنية(إشراف) على تنفيذ المشروع ، ولما كان قد قبل بعرض الفريق الثاني المقدم إليه، فقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي :

| 1- | يكون للكلمات و التعابير الواردة في هذا العقد نفس المعاني الواردة في دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية بالإضافة إلى التعاريف الواردة في المادة ( 1 ) من الشروط العامة لهذا العقد , و في حال وجود اختلاف تعتمد التعاريف الواردة في هذا العقد 0 |  |
| --- | --- | --- |
| 2- | اعتبار الوثائق المدرجة أدناه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وتعتبر في مجموعها وحدة متكاملة ، ويكون ترتيب أولوية الوثائق حسب التسلسل التالي :- |  |
|  | أ- | كتاب القبول متضمناً قرار الإحالة |
|  | ب- | عرض المناقصة |
|  | ج- | التعليمات للمشتركين في المناقصة ودعوة العطاء والملاحق التي تصدر قبل التوقيع على العقد 0 |
|  | د- | الشروط الخاصة للعقد |
|  | هـ- | الأسس المرجعية |
|  | و- | الشروط العامة |

3-  أ-	قيمة العقد المقبولة رقماً : (..................................) دينار

كتابةً : (…………………………………………………………………………………….) دينار

ب-	مدة العقد :( ……………… )  يوما" .

……………………………………………………………………………………. يوماً

4- 	يتعهد الفريق الثاني بتقديـــم الخدمـات الهندسية المطلوبة منه في هذا العقد وإنجازها وفقاً للشروط والمتطلبات الواردة فيه .

5- 	يتعهد الفريق الأول بان يدفع للفريق الثاني قيمة العقد (بدل أتعابه) في المواعيد وبالأسلوب المحدد لذلك في الملحق رقم (3) منه لقاء قيام الفريق الثاني بتقديم الخدمات الهندسية المطلوبة منه بموجب هذا العقد .

وبناء على ما ذكر أعلاه ، جرى توقيع هذا العقد وإبرامه في التاريخ المذكور أعلاه:

- الفريق الأول                                                     الفريق الثاني

صـاحب العمــل                                                الاستــشـاري

التوقيع :.........................                   التوقيع : ...........................

الاسم  :..........................                  الاسم   :...........................

الوظيفة: ........................                   الوظيفة:............................

وقد شهد على ذلك :

التوقيع: ........................                  التوقيع : ...........................

الاسم  : ........................                  الاسم    : .........................

الوظيفة: …………………….	          الوظيفة   : ………………………

- الشـروط  العامة

- لعقد الخدمات الهندسية

المـادة (1):   التعاريف

يكون للكلمات و المصطلحات التالية حيثما وردت في هذا العقد المعاني المخصصة لها أدناه , كما أن الكلمات التي تشير إلى الأشخاص أو الفرقاء تشمل الشركات و الكيانات القانونية الأخرى , ما لم يقتض السياق غير ذلك :-

الحكومـــة: حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

صاحب العمل : الفريق المشار إليه في هذا العقد كفريق أول وكذلك خلفاؤه القانونيون والذي يتعاقد مع الاستشاري لإنجاز الخدمات الهندسية التي يشملها العقد ، أو أي جهة أخرى يفوضها صاحب العمل لممارسة صلاحيات ومسؤوليات الفريق الأول ، على أن يتم إعلام الاستشاري بذلك خطيا" .

ممثل صاحب العمل : الشخص الذي يعينه صاحب العمل لمتابعة أعمال الاستشاري بموجب  هذا العقد ويتمتــع بالصلاحيـــات التي يتم تحديدها له من قبل صاحب العمل كما يجري إبلاغ الاستشاري خطياً بها .

الاستشاري : المكتب(مكتب مهندس ، مكتب أو شركه هندسية ، مكتب أو شركة استشاريه) أو التآلف المشار إليه في العقد كفريق ثاني الذي تعاقد معه صاحب العمل لاداء الخدمات الهندسية وفقا" لهذا العقد .

الخدمات الهندسية : تقديم الخدمات الفنية اللازمة للإشراف على المشروع وفقا" لما هو محدد في هذا العقد وملاحقه والشروط الخاصة بهذا العقد .

الأسس المرجعية : الأهداف و الغايات و نطاق المهام المطلوبة و الدراسات و البيانات الأساسية و المعلومات التي تعطي فكرة واضحة عن طبيعة الخدمات الهندسية المطلوبة .

عرض المناقصة : العرض المقدم من الاستشاري إلى صاحب العمل لانجاز الخدمات الهندسية بموجب هذا العقد.

كتاب القبول : القبول الرسمي من صاحب العمل لعرض المناقصة مع أي شروط إضافية اتفق الفريقان عليها قبل توقيع العقد وذلك وفقاً لقرار الإحالة .

قيمة العقد المقبولة : المبلغ الإجمالي المذكور في كتاب القبول مقابل أداء الخدمات الهندسية المطلوبة وفقاً للعقد.

قيمة العقد : قيمة العقد المقبولة بالإضافة إلى أي زيادة أو نقصان قد تطرأ على العقد .

الموافقــة : الموافقة الخطية أو الموافقة الشفوية التي يتلوها تأكيد خطي .

مدة العقد : هي المدة المحددة في اتفاقية العقد وتحدد لكل اختصاص محدداً في الملحــق رقم ( 3/أ ) من هذا العقد من قبل صاحب العمل .

الوثـائـق : هي الوثائق المدرجة في هذا العقد والتي تعتبر جزء منه .

الموقــع : الأراضي والأماكن و المناطق التي يقدمها صاحب العمل أو يعينها لتنفيذ الأشغال الدائمة فيها ، وكذلك أي أماكن أخرى ينص عليها العقد تحديدا" على اعتبارها جزءا"من الموقع .

المبالغ الاحتياطية : هي المبلغ أو المبالغ المدرجة في خلاصة بدل الأتعاب والمخصصة للصرف على أي أعمال أو خدمات أخرى تحدد بالعقد ويحدد بند منفصل لكل منها في خلاصة بدل الأتعاب .

الموظف : الموظف الرسمي أو المستخدم أو الممثل أو الوكيل لدى صاحب العمل أو من يمثله صاحب العمل ويشمل ذلك العاملين لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة.

الآخرين : الأشخاص من غير الموظفين.

الدفعات الأخرى : هي جميع العمولات أو أتعاب الاستشارات أو أتعاب الوكلاء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية دفعها الاستشاري أو تم الاتفاق على دفعها إلى " الآخرين" ويشمل ذلك التصريح على سبيل المثال لا الحصر وصفاً مفصلاً لهذه الدفعات وسببها   سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الاستشاري أو نيابةً عنه ، أو من قبل استشارييه أو نيابةً عنهم أو أي من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها والإحالة على الاستشاري أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد من أجل تنفيذه فعلاً.

الدفعات الممنوعة : هي جميع المبالغ سواء كانت عمولات أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكلاء أو غيرها دفعت بشكل مباشر أو غير مباشر أو أي شيء ذو قيمة مادية أو الوعود أو التعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم هذه الأشياء سواء مباشرةً أو بالواسطة وبغض النظر عما إذا كان ذلك تم من قبل الاستشاري أو نيابةً عنه أو من قبل استشارييه من الباطن أو نيابةً عنهم أو أي من موظفيهم ووكلائهم أو ممثليهم والتي تدفع إلى أي "موظف"  سواء تصرف بصفة رسمية أم لا ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو الإحالة على الاستشاري أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد من أجل تنفيذه فعلاً .

المـادة (2): 	نطاق العمل بالعقد

الإشراف على تنفيذ المشروع وذلك من خلال دعم المكتب الرئيسي و/أو إشراف مقيم حسب ما يرد تحديده لاحقاً في هذا العقد .

المـادة (3):	 اللغة والقانون المعتمدان

أ -	يكون العقد باللغـة العربيـة بما في ذلك جميع المراسلات والشروط المتعلقة به ، إلا انه يجوز أن تكون المواصفات والمخططات وجداول الكميات والتقارير الفنية باللغة الإنجليزية .وإذا حرر العقد باللغتين العربية والإنجليزية ووقع خلاف على التفسير يكون النص بالعربية هو المعتمد.

ب- 	تسري أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات الأردنية النافذة المفعول على هذا العقد عند التوقيع عليه ويرجع إليها في تطبيق شروطه .

المادة (4):   الضرائب والرسوم

1-	يخضع أطراف العقد لجميع القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة فيما يخص الضرائب والرسوم إلاّ إذا ورد نص خلافاً لذلك في العقد .

- على الاستشاري دفع رسوم طوابع الواردات والجامعة قبل توقيع العقد وحسب القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك والمعمول بها .

المـادة (5):    كفالة حسن الأداء

على الاستشاري بعد تبلغه قرار الإحالة وقبل توقيع العقد أن يقدم لصاحب العمل كفالة حسن الأداء ضمانة لتقديمه الخدمات الهندسية وقيامه بكامل التزاماته بموجب العقد ولمدة تزيد ثلاثة أشهر على مدة العقد وتكون الكفالة بنسبة10% من قيمة العقد المقبولة صادره عن بنك أو مؤسسة مالية معتمدة رسميا"وحسب نموذج الكفالة الوارد في ملحق العقد رقم (2)، وإذا تطلب الأمر تمديد الكفالة فيحق لصاحب العمل تمديدها على حساب الاستشاري لثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد مماثلة حسب متطلبات سير العمل، وعلى صاحب العمل الإفراج عن الكفالة بعد موافقته على المخالصة النهائية المقدمة من قبل الاستشاري  .

- المـادة (6):  مستوى الأداء

أ- 	يلتزم الاستشاري ببذل كل عناية ومواظبة لأداء واجباته المطلوبة على أعلى مستويات الممارسة المهنية وان يستخدم الأشخاص المؤهلين كلاً في مجال اختصاصه وخبرته ، وان يعلم صاحب العمل بأسماء وخبرات المهندسين الذين سيقومون بتقديم الخدمات الهندسية .

وإذا ما تحقق لصاحب العمل بأن مستوى الأداء المهني للكادر الفني للاستشاري لا يتفق والدرجة المطلوبة فعلى صاحب العمل إبلاغ الاستشاري بذلك خطياً ، و يجب على الاستشاري أن يستخدم كوادر فنية جديدة إذا لزم الأمر لتصحيح الوضع وان يعيد تنظيم الفريق العامل بما يتفق وهذا المطلب . وعلى الاستشاري أن يأخذ في الاعتبار الملاحظات التي يوجهه بشأنها أو يطلبها صاحب العمل أو من يمثله في كل ما له علاقة بتقديم الخدمات الهندسية موضوع هذا العقد .

ب- 	إذا تخلف الاستشاري عن تقديم الخدمات الفنية بالمستوى المطلوب فيعتبر ذلك تقصيراً من جانبه ، ويحق لصاحب العمل في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلافي التقصير وتصحيح الأخطاء وذلك بعد إنذار الاستشاري ، وتتم الإجراءات وفقاً للمادة (12) من هذا العقد  .

المـادة (7):	 سريان العقد ، المباشرة :

أ-  سريان مفعول العقد :

يسري مفعول هذا العقد بعد توقيعه من قبل الفريقين .

ب- تاريخ المباشرة :

تتم المباشره في أعمال الإشراف بموجب  كتاب خطي يصدره  صاحب العمل إلى الاستشاري محدداً فيه تاريخ المباشرة وتاريخ دوام عناصر الجهاز المشرف بالاتفاق فيما بين صاحب العمل أو من يفوضه خطيا" والاستشاري , وعلى صاحب العمل أن يراعي إصدار أمر المباشرة ضمن مدة لا تقل عن أسبوع قبل البدء بأعمال التنفيذ لغايات دراسة المخططات ووثائق العطاء و إبداء الرأي حولها .

المـادة (8): واجبات الاستشاري:

يقوم الاستشاري بأداء الواجبات المنصوص عليها في الملحق رقم (1) المرفق بهذا العقد.

المـادة (9):  التنازل والعقود الفرعية :

أ – 	لا يحق للاستشاري أن يتنازل عن أي جزء من هذا العقد للغير أو أن يعهد إلى أي استشاري فرعي القيام بأي جزء منه ما لم تنص على ذلك شروط الدعوة أو عرض الاستشاري ويحق لصاحب العمل إلغاء العقد حيال أي تصرف يثبت من هذا القبيل وفقا" لأحكام المادة(12) من هذا العقد .

ب-   وفي جميع الحالات على الاستشاري الحصول على موافقة مسبقة من صاحب العمل على قيام أي استشاري فرعي بأي عمل وعليه أن يقدم لصاحب العمل المعلومات المطلوبة عن أي استشاري فرعي مقترح من حيث مؤهلاته وخبراته وكفاءته لإنجاز مثل هذا العمل، وان يقــدم كذلك عقد التكليف الفرعي الذي ابرم بينه وبين الاستشاري الفرعي ويكون الاستشاري مسؤولا" مسؤولية كاملة عن جميع الخدمات الهندسية ، وعن أي خطأ أو تقصير ينجم عن عمـل الاستشاري الفرعي أو مستخدميه  .

المـادة (10):	 تحريات استطلاع الموقع :

إذا تم إجراء تحريات استطلاع الموقع خلال مرحلة إعداد الدراسات والتصاميم فعلى الاستشاري مراجعة تقارير تحريات استطلاع الموقع ومقارنتها مع الواقع والتأكد من مطابقة الواقع لما جاء في التقارير بالتنسيق مع استشاري استطلاع الموقع , وإعلام صاحب العمل عن أي اختلاف بينهما واستدعاء الاستشاري الذي قام بتحريات استطلاع الموقع لبيان الرأي إذا لزم الأمر ومتابعة إجراء ما يلزم من تعديلات على المخططات مع صاحب العمل والمصمم والمقاول .

المـادة (11):	التغييرات والأعمال الإضافية :

أ-	يحق لصاحب العمل إجراء أي تعديل يراه ضرورياً على الخدمات الهندسية من حيث نوعها أو مقدارها أو طلب تقديم خدمات هندسية إضافية و يتم الاتفاق بين صاحب العمل والاستشاري على بدلات الأتعاب التي قد تترتب على تلك التغييرات والأعمال الإضافية .

ب- 	ويلتزم الاستشاري بإجراء التعديلات المطلوبة ، وذلك بعد صدور الأمر الخطي له من قبل صاحب العمل و تثبيت بدل أتعاب مؤقت للاستشاري عن هذه التعديلات وحتى يتم الاتفاق على بدلات الاتعاب بالشكل النهائي .

المـادة (12):  التقصير من جانب الاستشاري:

(12/أ)-  يعتبر الاستشاري مقصرا" في أداء عمله إذا حصل أثناء تنفيذ هذا العقد أي من الحالات التالية:

- أي تأخير غير مبرر في إنجاز العمل والواجبات وتقديم الخدمات المطلوبة .

- قدم عملا بمستوى لا يتناسب وأصول وأعراف ممارسة المهنة الهندسية أو أهمل في أداء مهامه .

- تخلف عن تغيير أي من مستخدميه العاملين مخالفا بذلك التعليمات المحددة بالمادة ( 6) من هذا العقد .

- قام بالتلزيم من الباطن لأي جزء من المهام الموكولة إليه بدون موافقة صاحب العمل .

- 5-	 لم يلتزم بتقديم عمل يلبي المتطلبات الأساسية للمشروع .

6-	 اعسر أو أصبح غير ذي ملاءة مالية، أو لجأ إلى مخالصة لصالح دائنيه.

ولصاحب العمل في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (12/أ) أعلاه إنهاء العقد بموجب الإجراءات التالية :-

أولاً :-   توجيه إنذار أول للاستشاري مع منحه مهلة لمدة ( 21 ) يوما" لتصويب المخالفة .

ثانياً :-  في حالة عدم تصويب الاستشاري المخالفة ، يتم توجيه إنذار ثاني له مع منحه مدة (14) يوماً لتصويب المخالفة .

ثالثاً :-  في حالة مرور فترة الإنذار الثانية دون تصويب للوضع أو اتخاذ إجراءات جادة ومقنعة لإزالة الأسباب المخالفة ، يحق لصاحب العمل إنهاء العقد ومصادرة كفالـة حسن الأداء أو جزء منها بما يتناسب مع الأعمال المتبقية ، ويقوم بإكمال الخدمات المطلوبة بواسطة أجهزته الخاصة أو أن يعهد إلى استشاريين آخرين القيام بمثل هذه الخدمات .

وتتم محاسبة الاستشاري على ما قدمه من خدمات لتاريخ إنهاء العقد محسوما" منه أي فروق من بدلات الأتعاب والكلفة التي يتكبدها صاحب العمل للفترة المتبقية ضمن المدة المحددة في بدلات الأتعاب و أي تمديدات صدرت حتى تاريخ إنهاء العقد بموافقة الفريقين , ويتـم احتساب هذه الفروقات من قبل اللجنة المنصوص عليـها بالفقرة (12/ب) من هذه المادة .

رابعاً :-  يحق لصاحب العمل في الحالات الطارئة والخاصة الواردة في الفقرة (12/ج) إنهاء العقد فوراً و بدون توجيه إنذارات , و تتم محاسبة الاستشاري حسب ما ورد في الفقرة ثالثاً أعلاه.

(12/ب)-	إذا تبين لصاحب العمل أثناء تنفيذ الأعمال المشمولة في هذا العقد أو بعد انتهائها أن الاستشاري :-

- لم  يكتشف عيوباً وأخطاء جوهرية و التي يمكن اكتشافها بدون إجراء حسابات تصميميه في التصاميم الأصلية ووافق على تنفيذ الأعمال كما  وردت في هذه التصاميم بأخطائها و/ أو .

- قام بإصدار تعليمات أو أجراء تعديلات على تصاميم أو مواصفات أو جداول الكميات أو أي من وثائق العطاء الأخرى  أدت أو قد تؤدي إلى تغييرات أساسية فيها قد ينجم عنها خطورة على المنشأ أو زيادة كبيرة غير مبررة في التكاليف عن قيمة عطاء التنفيذ فان ذلك يعتبر تقصيرا"من قبل الاستشاري وأجهزته  فعندها يقوم صاحب العمل بمخاطبة  وزير الأشغال العامة والإسكان مبينا" تقصير الاستشاري ويطلب تشكيل لجنة فنية لتحديد مسؤوليته من ذوي الخبرة والاختصاص على النحو التالي :

1-  مدير عام دائرة العطاءات الحكومية أو من يفوضه خطياً - رئيساً للجنة

2- مهندساً مندوباً عن وزارة الأشغال العامة والإسكان

3- مهندساً مندوباً عن نقابة المهندسين الأردنيين

4-	 مهندساً مندوباً عن هيئة المكاتب الهندسية في نقابة المهندسين الأردنيين

5-	 مهندساً من ديوان المحاسبة

تقوم هذه اللجنة بدراسة كافة أبعاد المشكلة والاتصال والتنسيق مع الجهات المعنية وترفع توصياتها إلى وزير الأشغال العامة والإسكان محددة مسؤولية الاستشاري، فإذا كان قرارها بالأكثرية أو بالإجماع بالنسبة لتقصير الاستشاري ومسؤوليته عن الأخطاء والعيوب يصدر الوزير قراره ملزماً الاستشاري بمعالجة التقصير و محملاً إياه جميع التبعات المالية جراء ذلك .

( 12/ج ) – تحدد الحالات الخاصة و الطارئة المنصوص عليها في الفقرة (12/أ /رابعا) بما يلي :

1-

2-

3-

( تم ترك هذه البنود لتتم تعبئتها من قبل صاحب العمل بحسب خصوصية المشروع في حالة لزم ذلك )

المـادة (13):  إنهاء العقد من قبل صاحب العمل:

يحق لصاحب العمل في أي وقت إنهاء العقد لأسباب غير الأسباب الواردة في المادة (12/أ) ،  وفي هذه الحالة يقوم بأشعار الاستشاري ويعطيه مهلة (30) يوماً لتوقيف العمل بالعقد وعند التوقف يتم الاتفاق بين الفريقين على طريقة المحاسبة وتعويض الاستشاري عن التكاليف الفعلية والخسائر التي قد يتكبدها نتيجة إنهاء هذا العقد.

المادة 14- إنهاء العقد من قبل الاستشاري :

- إذا لم يصدر صاحب العمل أمر المباشرة خلال (90) يوما من تاريخ توقيع اتفاقية العقد.

- أخل صاحب العمل بإيفاء الاستشاري بالدفعة المستحقة له بعد (60) يوما"من تاريخ استحقاقها.

جـ.	أعسر صاحب العمل أو تعرض لضائقة اقتصادية تمنعه من الاستمرار في تنفيذ العقد.

فعندها على الاستشاري أن يطالب صاحب العمل إصدار أمر المباشرة أو تسديد الدفعة المستحقة له خلال عشرة أيام من انتهاء المدد المحددة بالفقرة (أ) أو الفقرة (ب)  أعلاه وإذا لم يقم صاحب العمل بإصدار أمر المباشرة وتسديد الدفعة المستحقة للاستشاري خلال العشرة أيام هذه ، أو إذا اعسر صاحب العمل حسب الفقرة (ج) أعلاه , فيحق للاستشاري إنهاء العقد وطلب تعويضه التعويض المناسب الناجم عن الإخلال من قبل صاحب العمل , ولا يعاد العمل بهذا العقد إلا بموافقة الفريقين.

المـادة (15):  مسؤوليات صاحب العمل :

- موافاة الاستشاري بالدفعات المستحقة له في المواعيد المحددة بموجب هذا العقد .

- تقديم المعلومات والوثائق المتوفرة لديه إلى الاستشاري مع ثلاث نسخ من وثائق عقد التنفيذ ، إلا انه غير ملزم بتقديم أي مخططات أو  وثائق يوكل إلى الاستشاري الحصول عليها بموجب العقد .

- تسمية مهندس يمثله للتنسيق بينه وبين الاستشاري وليساعد الاستشاري في الحصول على المعلومات المذكورة أعلاه .

- مساعدة الاستشاري في الحصول على تصاريح الدخول أو تصاريح العمل لأي من موظفيه الذين يتطلب العقد استخدامهم .

- دفع بدل أتعاب استشاري استطلاع الموقع ( إلا إذا اتفق على غير ذلك بموجب هذا العقد).

- يقوم صاحب العمل عن طريق المقاول بتقديم مكاتب للجهاز المشرف المقيم في موقع العمل وتكون هذه المكاتب مؤثثه و مزودة بجهاز حاسوب و طابعة و ماكينة تصوير وثائق ومجهزة بالماء والكهرباء والصرف الصحي والتدفئة والتكييف اذا لزم وتقديم الخدمة اللازمة لها وتشغيلها وصيانتها طيلة مدة  العمل ما لم تنص وثائق العطاء على غير ذلك .

- تسليـم الاستشاري موقع المشروع بـكامل حدوده أو بشكل يمكن الاستشاري من مباشرة مهامه .

المـادة (16):  مدة العمل :

هي المدة الفعلية التي يستغرقها مقاول التنفيذ لإنجاز المشروع وتسلم الأشغال بما فيها التمديدات التي يوافق عليها صاحب العمل مضافا" إليها المدة اللازمة لإنجاز النواقص و استلامها حسب تقرير لجنة تسلم الأشغال , وتمدد لكل عمل أو اختصاص محدد في الملحق العقد رقم ( 3/أ ) من هذا العقد بمعرفة و موافقة صاحب العمل حسب مقتضيات العمل في المشروع.

المـادة (17):  بدل الأتعاب :

- يحدد بدل أتعاب الاستشاري في مرحلة الأشراف بموجب الملحق العقد رقم (3) المرفق بهذا العقد مع مراعاة ما ورد في البنود (ح , ط ) من المادة 22 بهذا الخصوص .

- إذا حصلت ظروف أثناء سريان هذا العقد أدت إلى تعديل على أجور و/أو كلفة استخدام الكوادر الفنية المماثلة للكوادر المطلوبة حسب هذا العقد , فعندها يقوم وزير الأشغال العامة و الإسكان بتشكيل لجنة فنية لتحديد نسبة التعديل على الأجور , و يتم تعديل بدلات أتعاب الجهاز الفني المحددة بالملحق رقم ( 3 / أ ) بقرار من وزير الأشغال العامة و الإسكان .

المـادة (18):	 تدريب موظفي صاحب العمل :

يحق لصاحب العمل انتداب عدد مناسب من مستخدميه وإلحاقهم بجهاز الإشراف للتدرب على أعمال الإشراف، وفق برنامج يتفق عليه بين الفريقين ويقوم صاحب العمل بدفع رواتبهم ومستحقاتهم .

المـادة (19):  تسوية الخلافات بين صاحب العمل والاستشاري :

أي نزاع أو خلاف قد ينشأ عن هذا العقد تتم تسويته باتباع الإجراءات التالية :-

(19-1): التسوية الودية :

أ-	إذا صدر إشعار من أي من الفريقين برغبته في تسوية الخلاف عن طريق التسوية الودية  فعلى الفريق الآخر خلال مدة (14) يوما" من تاريخ تسلمه الإشعار أن يرسل رده خطيا" إلى موجه الإشعار بقبول الدعوة إلى التسوية الودية أو رفضها .

ب- تبدأ إجراءات التسوية الودية عندما يوافق الفريق الآخر على قبول الدعوة إلى التسوية الودية .

ج- إذا رفض الفريق الآخر التسوية الودية ، أو إذا لم يرسل أي رد إلى الفريق الذي وجه الإشعار خلال مدة أل (14) يوما" المبينة في البند (أ) من هذه الفقرة ، يعتبر طلب التسوية الودية كأن لم يكن ، ولأي من الفريقين في هذه الحالة المباشرة في إجراءات التحكيم .

د-	يتولى التسوية الودية موفق واحد أو اكثر من ذوي الخبرة في نفس مجال أعمال هذا العقد وفقا" لما يتفق عليه الفريقان ، وإذا لم يتفقا على اسم الموفق أو الموفقين يجوز لهما أن يتفقا على أن يقوم شخص أو مؤسسة بتعيين الموفق أو الموفقين .

هـ- للموفق في جميع مراحل التسوية الودية أن يطلب من أي من الفريقين تقديم ما يلزمه من معلومات ووقائع وأسباب ومستندات ووثائق وأي أدلة أخرى ، وعلى الموفق أن يساعد الفريقين في التوصل إلى تسوية الخلاف وديا" بأسلوب يتسم بالاستقلال والحياد ، وان يسترشد بمبادئ الموضوعية والنزاهة والعدالة .

و - على الفريقين والموفق الاحتفاظ بسرية ما يتعلق بإجراءات التسوية الودية بما في ذلك 	اتفاق التسوية ، إلا حيثما يكون نشره ضروريا" لأغراض التنفيذ والتطبيق .

ز - إذا توصل الفريقان إلى اتفاق لتسوية الخلاف وديا" ، فيقوما بإعداد الاتفاق وتوقيعه ويصبح اتفاق التسوية الودية بعد توقيعه من الفريقين ملزما" لهما .

- تنتهي إجراءات التسوية الودية بتوقيع الفريقين على الاتفاق ، أو بمرور (30) يوماً على قبول الطرفين للسير بإجراءات التسوية الودية و لم يتم الاتفاق على الموفق , أو بمرور(60) يوما" من تاريخ الاتفاق على الموفق أو تاريخ تعينه دون التوصل إلى اتفاق تسويه أو بإشعار خطي يصدر عن الموفق يبين فيه انه لا يوجد ما يسوغ الاستمرار في جهود التسوية الودية ، أو بإشعار خطي يصدر عن الفريقين أو عن أحدهما إلى الفريق الآخر والى الموفق بإنهاء إجراءات التسوية الودية وفي جميع الحالات على الموفق أن يقدم تقريرا" بجميع ما توصل إليه من وقائع وبينات في موضوع الخلاف أثناء قيامه بعمل الموفق وتسليمه إلى الفريقين مع محاضر جلسات التوفيق.

ط - لا يجوز لأي من الفريقين أثناء إجراءات التسوية الودية ، أن يباشر في اتخاذ أي إجراءات تحكيمية أو قضائية.

(19-2): التحكيـم :

في حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية وفقا" لأحكام المادة (19-1) أعلاه فعندئذ يتم اللجوء إلى تسوية الخلاف بأسلوب التحكيم بموجب قانون التحكيم الأردني الساري المفعول.

- المـادة (20):	 تعديل التشريعات :

- يدفع للاستشاري أي مبالغ إضافية يترتب عليه دفعها لخزينة الدولة نتيجة لتعديل التشريعات أو لفرض أي رسوم أو ضرائب جديدة بعد موعد إيداع عروض المناقصات.

- أما إذا جرى تخفيض رسمي على أي من الرسوم والضرائب المذكورة بالفقرة (أ) أعلاه بعد موعد إيداع عروض المناقصات ، فعندها يحق للفريق الأول حسم تلك التخفيضات من استحقاقات الاستشاري .

المادة 21- الاخطارات العدلية :

لا حاجة لتبادل الاخطارات العدلية بين الفريقين لممارستهما أي  حق من حقوقهما العقدية أو القانونية وتعتبر أي رسالة مسجلة مرسلة من أي فريق للفريق الآخر على عنوانه المثبت بهذا العقد بمثابة أخطار عدلي في جميع الأحوال .

- المـادة (22):	أحكام عامة :

أ - 	على الاستشاري الالتزام بمتطلبات الكودات  السارية المفعول عند المباشرة بالعمل.

ب-	إن جميع المخططات ووثائق العطاء والمعلومات المتعلقة بهذا المشروع هي ملك لصاحب العمل ولا يحق للاستشاري التصرف بها بأي شكل من الأشكال إلا بعد موافقة صاحب العمل الخطية على ذلك .

جـ-	إذا اكتشف أي خطأ أو نقص في المخططات أو في وثائق العطاء في مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروع ، فعلى الاستشاري أن يقوم  بإبلاغ صاحب العمل عنها فوراً، وأن يعلم المهندس المصمم من خلال صاحب العمل عن طبيعة تلك الأخطاء ويتابع المصمم بخصوصها .

د- 	يجب على الاستشاري التقيد باعتماد المواد والمنتجات الصناعية المنصوص عليها في وثائق عطاء التنفيذ .

هـ- العناوين : لا تشكل العناوين الواردة في هذا العقد جزءا" منها ولا تؤخذ في الاعتبار لدى تفسير شروط العقد أو مضمونه .

و- 	المفرد والجمع :- تنصرف صيغة المفرد إلى الجمع والعكس بالعكس وفقا" لمقتضى	 القرينة .

ز-  ضريبة المبيعات :  يجب أن يشمل السعر المقدم الضريبة العامة على المبيعات ولن يتم إفراد بند خاص بالضريبة.

ح-	على الاستشاري التقيد التام بالحد الأدنى للرواتب الشهرية للمهندسين العاملين بهذا العقد عند تقديم عرضه والذي تحدده نقابة المهندسين الأردنيين مضافة إليه المصاريف والأرباح وكل اسـتشـاري لا يتقـيد بذلك أو يقــوم باحتـساب رواتـب  لهؤلاء المهندسين اقل من ذلك سيتم استبعاد عرضه .

ط- 	يطلب من الاستشاري المحلي تعبئة الجداول المرفقة (1 , 2 , 3 , 4 , 5 ) المتعلقة بحجم الالتزام  وبالوضع المؤسسي ورؤساء الاختصاص و تحليل بدل أتعاب الكادر الفني الشهري و الدعم المكتبي.

ي- 	تحدد شروط التأهيل والتقييم الفني الخاصة بهذا المشروع بالشروط الخاصة  (إن طلبت) .

ك- 	يحق لصاحب العمل التأكد بالطريقة التي يراها مناسبة من صحة ودقة المعلومات والوثائق المقدمة من الاستشاري  .

ل- 	على الاستشاري الالتزام بالتعليمات الصادرة عن نقابة المهندسين بما يتعلق بالأعمال الإنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية وخلافها .

م-	 تكون المسؤولية المدنية والقانونية للمهندس المصمم و/أو المشرف وفقا" لما ورد في  المواد (788) ، (789) ، (790) من القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976 بغض النظر عن ما يرد في هذا العقد  بهذا الخصوص .

- يجوز لصاحب العمل الاستعاضة عن المراقبين بمهندسين حديثي التخرج في اختصاصات الهندسة المختلفة في مجال الاختصاصات المطلوبة .

س- 	على الاستشاري أن يدرس إعداد الجهاز المقيم اللازمة وأن يقدم لصاحب العمل كشفاً بالأعداد اللازمة متزامنة مع برنامج تنفيذ الأشغال من قبل المقاول ويتم تعيين أفراد هذا الجهاز حسب حاجة العمل الحقيقية بموافقة مسبقة من صاحب العمل، ويعاد النظر في أعداد الجهاز كلما دعت الحاجة وذلك بزيادته أو بإنقاصه بموافقة الفريقين ، وفي حالة حاجة المشروع لأعداد إضافية من جهاز الإشراف المقيم واقتناع صاحب العمل بذلك وموافقته ، يتم التعيـين وتدفع بدل الأتعاب حسب ما هو مبين بالملحق رقم (3-أ) من هذا العقد .

ع- الدفعات الأخرى:

1-	لقد صرح الاستشاري في الملحق رقم (4) المرفق بهذا العقد بجميع " الدفعات الأخرى" والتي دفعها أو تم الاتفاق على دفعها إلى " الآخرين "، وعلى الاستشاري تقديم وصفاً مفصلاً لهذه الدفعات الأخرى وسببها سواء تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبله أو نيابة عنه ، أو من قبل استشاريين من الباطن أو نيابة عنهم أو أي من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو الإحالة على الاستشاري أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعلاً ,كما يتعهد الاستشاري بأن يقدم تصريحاً خطياً إلى الفريق الأول على الفور عن وجود أي دفعات أخرى بما في ذلك على سبيل المثال وصفاً مفصلاً لسبب هذه الدفعات الأخرى وذلك بتاريخ قيامه بالدفع أو تاريخ إلزامه بالدفع أيهما يحدث أولاً.

- يحق للفريق الأول في حال حدوث أي مخالفة أو إخلال بأحكام الفقرة (ع/1) من هذه المادة أن يتخذ أياً من الإجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره:

- أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة (12/أ) من العقد.

- أن يخصم من المبالغ المستحقة للاستشاري بموجب هذا العقد مبلغاً يساوي (ضعفي) مبلغ الدفعات الممنوعة.

- أن يطالب الاستشاري بأن يدفع إلى الفريق الأول وعلى الفور مبلغاً يساوي ( ضعفي) مبلغ الدفعات الأخرى ويقر الاستشاري بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على الاستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة.

مع مراعاة الفقرة (ع/4) أدناه ، يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق الأول تقاضيها بموجب هذه الفقرة (ع/2) لن يتجاوز   ( ضعفي) مجموع مبالغ الدفعات الأخرى.

- يوافق الاستشاري على أن يضمّن جميع الاتفاقيات التي يبرمها مع الاستشاريين من الباطن أو المجهزين ، فيما يخص هذا العقد مواداً مماثلة لتلك الواردة في الفقرات (ع/1) و(ع/2) أعلاه  على أن لا تقل هذه المواد في شدتها عن نصوص ( الفقرتين المشار إليهما ) ، شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق الفريق الأول بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤلاء الاستشاريين من الباطن أو المجهزين. كما يتعهد الاستشاري أن يزود الفريق الأول على الفور بنسخ كاملة ومطابقة لأصل هذه الاتفاقيات بمجـرد التوقيع عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد.

- لا يجوز لأي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعلاه يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات الأخرى إذا كانت القوانين والأنظمة النافذة تمنعها ، وأن حقوق الفريق الأول المنصوص عليها في المادة أعلاه هي بالإضافة إلى أي حقوق أخرى قد تترتب للفريق الأول تجاه الاستشاري أو أي طرف آخر بموجب القوانين والأنظمة النافذة في المملكة.

5-	يبقى نص المادة أعلاه بجميع فقراتها سارياً ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد .

ف-  الدفعات الممنوعة :

- لقد صرح الاستشاري وتعهد للفريق الأول في الملحق رقم (5) بأنه لم يقم بدفع أو يعد بدفع أي من " الدفعات الممنوعة " سواء مباشرةً أو بالواسطة ، وبغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبل الاستشاري أو نيابةً عنه أو من قبل استشاريين من الباطن أو نيابةً عنهم أو أي من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم إلى الفريق الأول  ، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي "موظف"  بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفة رسمية أم لا ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو الإحالة على الاستشاري أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعلاً , كما وتعهد الاستشاري بأن لا يقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو أن يعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواءً مباشرةً أو بالواسطة وسواءً أكان ذلك من قبل الاستشاري نفسه أو استشاريين من الباطن أو أي من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم إلى أي "موظف" فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه.

2- يحق للفريق الأول في حال حدوث أي مخالفة أو إخلال بأحكام الفقرة (ف/1) من هذه المادة أن يتخذ أياً من الإجراءات التالية أو جميعها وذلك بمحض حريته واختياره:

- أن ينهي هذا العقد مع مراعاة نصوص المادة (12/أ) من العقد.

ب- أن يخصم من المبالغ المستحقة للاستشاري بموجب هذا العقد مبلغاً يساوي (ضعفي) مبلغ الدفعات الممنوعة.

ج-	أن يطالب الاستشاري بأن يدفع إلى الفريق الأول وعلى الفور مبلغاً يسـاوي ( ضعفي) مبلغ الدفعات الممنوعة ويقر الاستشاري بموجب هذا البند بموافقته غير القابلة للنقض على الاستجابة الفورية لمثل هذه المطالبة.

مع مراعاة الفقرة (ف/4) أدناه ، يصرح الفريقان بأن مجموع المبالغ التي يحق للفريق الأول تقاضيها بموجب هذه الفقرة (ف/2) لن يتجاوز ( ضعفي) مجموع مبالغ الدفعات الممنوعة.

3 - يوافق الاستشاري على أن يضمن جميع الاتفاقيات التي يبرمها مع الاستشاريين من الباطن أو المجهزين ، فيما يخص هذا العقد مواداً مماثلة لتلك الواردة في الفقرات (ف/1) و(ف/2) أعلاه ( على أن لا تقل هذه المواد في شدتها عن نصوص الفقرتين المشار إليهما ) ، شريطة أن تنص هذه المواد صراحة على حق الفريق الأول بتنفيذ أحكام هذه المواد مباشرة بحق أي من هؤلاء الاستشاريين من الباطن أو المجهزين. كما يتعهد الاستشاري أن يزود الفريق الأول على الفور بنسخ كاملة ومطابقة لأصل هذه الاتفاقيات بمجرد التوقيع عليها وبما يثبت أنها مشتملة على هذه المواد.

4- لا يجوز لأي شخص أن يتذرع بأن نص المادة أعلاه يضفي صفة المشروعية على أي من الدفعات الممنوعة إذا كانت القوانين والأنظمة النافذة تمنعها ، وأن حقوق الفريق الأول المنصوص عليها في المادة  أعلاه  هي بالإضافة إلى أي حقوق أخرى قد تترتب للفريق الأول تجاه الاستشاري أو أي طرف آخر بموجب القوانين والأنظمة النافذة في المملكة.

5-	يبقى نص المادة أعلاه بجميع فقراتها سارياً ويتم العمل به حتى بعد إنهاء هذا العقد.

المـادة (23): 	إقرار المخالصة :

على الاستشاري حال تقديمه لكشف الدفعة النهائية أن يعطي صاحب العمل إقرار مخالصة يثبت فيه أن كشف الدفعة النهائية يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة له بموجب العقد ، ويشترط أن لا يسري مفعول إقرار المخالصة إلا بعد قبض الاستشاري للمبالغ المستحقة له بموجب هذه الدفعة .

المـادة (24):	 الإشعارات :

تبلغ الإشعارات والمراسلات التي يصدرها صاحب العمل إلى الاستشاري وتلك التي يقوم الاستشاري بإبلاغها إلى صاحب العمل وفقاً لأحكام العقد إما بالبريد المسجل أو بإيداعها لدى المكتب الرئيسي لكل فريق منهما، أو بإرسالها إلي أي عنوان آخر يعينه كل فريق لهذه الغاية ويتم تحديده تالياً :

عنوان صاحب العمل : .................................................................

عنوان الاستشـاري:  .................................................................

............................................................................................

ملحق العقد رقم (1)

واجبات الاستشاري في مرحلة الإشراف

- جهاز الإشراف :

على الاستشاري توفير الجهاز الفني للأشراف على أشغال المشروع حسب المؤهلات والشروط المبينة بالملحق رقم (3/أ) ويحدد في هذا الملحق الكوادر والأعداد وسنوات الخبرة للأجهزة المقيمة بشكل دائم وللأجهزة المساندة وغير المقيمة إضافة إلى دعم المكتب الرئيسي .

- التنقـــلات :

يقوم الاستشاري بتوفير السيارات اللازمة لتنقلات جهازه المقيم وغير المقيم وأجهزة المكتب ، ويتحمل الاستشاري جميع المصاريف والرسوم والجمارك والترخيص والتأمين والسواقين والوقود والصيانة لجميع هذه السيارات إلا إذا نصت وثائق العطاء على غير ذلك .

- دعم المكتب الرئيسي :

يكون المكـتب الرئيسـي مسـؤولاً عـن إدارة جهـاز الإشراف ويقوم بمهام ( المهندس) المنصوص عليها في دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية وهذا العقد ، كما يقوم بإيفاد العدد اللازم من مهندسي المكتب الرئيسي المختــصين بالأعمال الجاري تنفيذها لزيــارة المشـروع خلال فترة التنفيذ كلما دعت الحاجة أو كل أسبوعين على الأقل للتدقيق على تقدم سير العمل ومطابقته للشروط وبأنه ينفذ حسب أعلى مستوى من مستويات ممارسة المهنة على أن يقــدم الاستشاري تقريـراً عـن هـذه الزيـارات ضمـن التقارير الشهرية .

- مراجعة المخططات ووثائق العطاء المقدمة من قبل المصمم وإبداء الرأي حولها إلى صاحب العمل فيما يخص شموليتها وقابلية تنفيذها قبل المباشرة وأثناء التنفيذ ، وإذا اكتشف فيها أي عيوب أو نواقص فعليه تبليغ صاحب العمل عنها خطياً لتلافي هذه العيوب والنواقص .

- الإشراف على التنفيذ حسب متطلبات المشروع هندسياً وفنياً وطبقاً لعقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية وتوجيهات صاحب العمل والتنسيق مع المصمم من خلال صاحب العمل قبل إجراء أي تعديلات رئيسيه على التصاميم , و رفض أي أعمال مخالفة لوثائق عطاء التنفيذ .

- مراجعة المخططات التنفيذية التي يقدمها المقاول والموافقة عليها و الطلب من المقاول استكمال أي مخططات تفصيلية لازمه لتنفيذ الأعمال .

- التدقيق في صحة تثبيت الأبعاد على الموقع من قبل المقاول .

- الإشراف على الفحوصات المخبرية اللازمة على الحصمة والإسفلت والخرسانة وأي مواد أخرى والتأكد من مطابقتها للمواصفات الخاصة بها للمحافظة على مستوى الأشغال وتبليغ المقاول عن أي عيوب قد تحتاج إلى معالجة وكذلك التأكد من سلامة فحوصات استطلاع الموقع  وفقاً لما ورد في المادة (10) من هذا العقد .

- على الاستشاري التشاور مع صاحب العمل أثناء سير العمل في الأمور المتعلقة بأعمال التنفيذ وأن يحيطه علماً بتقدم سير العمل .

- دراسة المقترحات الفنية المقدمة من قبل المقاول وتقديم المشورة الفنية لصاحب العمل والتوصيات المناسبة فيما يتعلق بالمواد والعينات المذكورة في المواصفات وجداول الكميات .

- الإشراف و التدقيق على إجراء الكيل للأشغال المنجزة بالتنسيق مع المقاول ، والتوصية من حيث قبول أو رفض أي أجزاء من الأشغال المنجزة .

- تدقيق كشوف الدفع الدورية والنهائية للمقاول ، وتصديقها للدفع بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والشروط التعاقدية .

- مناقشة ومفاوضة المقاول في أسعار الأشغال الجديدة التي قد تستجد أثناء التنفيذ ولم تكن واردة في العطاء ، ودراستها وتحليلها وإجراء ما يلزم وفقا للفصل الثالث عشر من دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية.

- دراسة وإعداد الأوامر التغييرية وإجراء التعديلات اللازمة على المخططات والوثائق الأصلية لتتناسب وطبيعة الأشغال الجديدة وفقا" للفصل الثالث عشر من دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية , و بالتنسيق مع صاحب العمل .

- تقديم الرأي الفني في أي خلاف قد يقع بين صاحب العمل والمقاول وإبداء النصح والمشورة لصاحب العمل لبيان الموقف الصحيح وتمكين صاحب العمل من متابعة الموضوع , وإذا تمت هذه الخدمات بعد انتهاء مدة العمل يتم الاتفاق بين الفريقين على بدل الأتعاب التي قد تترتب على ذلك , بما فيها بدلات اتعاب الزيارات الزائدة عما هو وارد في الفقرة (18) من هذا الملحق .

- عمل كشف بنواقص الأشغال المنجزة والتوصية من حيث قبول أو رفض أي أجزاء من الأشغال المنجزة.

- تدقيق المخططات النهائية للمشروع كما جرى تنفيذه فعلاً(As Built Drawings ) والمعدة من قبل المقاول وتقديمها لصاحب العمل .

- القيـام بالكشف علـى الأشغال قبـل انتهـاء فترة الإشعار بإصلاح العيوب دون حاجه لتمديد كفالة حسن الأداء ، وإبلاغ المقاول عن أي أشغال قد تحتاج إلى الإصلاح أو التبديل ثم القيام بتحضير شهادة الأداء بعد إنجاز الإصلاحات، وكذلك القيام بالإشراف على أي أشغال تحتاجها المشاريع أثناء فترة الإشعار بإصلاح العيوب مهما كان نوعها وطبيعتها بدون مقابل على أن لا تزيد عن ثلاث زيارات .

- الاحتفـاظ بسجـلات التقاريـر الدوريـة واليوميـة مبينـاً فيهـا حالـة الطقـس وعدد جهاز المقاول والمعدات وكميـات المـواد التـي تـورد إلى الموقع والفحوصات المخبرية وأي أشغال أخرى وتقديم خمس نسخ من التقارير الدورية وتقارير الاجتماعات إلى صاحب العمل .

- إعداد وتقديم (3) نسخ من التقارير الشهرية على أن تشمل ما يلي :

  - الصور الفوتوغرافية التي يكلف المقاول بالتقاطها .

  - تقرير موجز عن الأحوال الجوية بما يخدم أغراض المشروع .

  - الأشغال المنجزة لتاريخه بالتفصيل من حيث النسب والقيم .

  - التعليق على سير العمل ومقارنه ما هو حاصل حقيقة وبين برنامج العمل المعتمد .

  - الأوامر التغييرية الصادرة لتاريخه .

  - بيان المشاكل والنواقص والمعوقات ووسائل المعالجة .

  - كشف بالمعدات المستعملة والمواد المحضرة .

  - أعداد العمال المهرة والعمال العاديين ودوامهم .

  - الدفعات المستلمة من قبل المقاول لتاريخه .

  - كشف بالفحوصات المخبرية والتعليق عليها والإجراءات المتخذة بخصوص المواد المخالفة للمواصفات .

  - أعداد المهندسين والفنيين العاملين ( المقيمين ) .

- الاشتراك بأي لجان تتعلق بالإشراف على المشروع .

ملاحظة:

- إذا تطلبت ظروف العمل متطلبات خاصة ولم ترد ضمن الواجبات فعلى صاحب العمل تحديد هذه المتطلبات وواجبات الاستشاري .

ملحق العقد رقم (2)

نموذج كفالة حسن الأداء

إلى السادة :.....................…………...............................................

يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا ................................…............................

قد كفل بكفالة مالية ، الاستشاري ..........................................................

بخصوص العطاء رقم: .............................….....................................

المتعلق بالإشراف على: ...................................................................

بمبلغ: (...............................) دينار أردني .

وذلك مقابل كفالة حسن الأداء لضمان التزام الاستشاري بتقديم الخدمات الهندسية للإشراف وفقاً لشروط العقد الخاصة بالعطاء أعلاه .

وأننا نتعهد أن ندفع لكم المبلغ المذكور لدى أول طلب من قبلكم بلا إنذار أو تحفظ أو أي شرط آخر ، وبغض النظر عن أي معارضة من جانب الاستشاري .

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولمدة ثلاثة اشهر من انتهاء مدة العقد وتحدد مبدئيا":

بتاريخ .............. شهر.............. من عام .......... ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل  .

توقيع الكفيل / مصرف: .........................................

المـفـوض بالتوقيــــــع: ................................

بحضـــور وشهـــــــادة: .............................

الـتـاريــخ: ..................................................

ملحق العقد رقم (3)

بدل أتعاب الاستشاري في مرحلة الإشراف

1- 	بدل أتعاب جهاز الإشراف المقيم :

بدلات شهرية شاملة ، للرواتب الأساسية وما يتبعها من إجازات وتعويضات وضمان اجتماعي وضريبة وبدلات تنقلات وبدل إدارة وأرباح ومصاريف غير منظورة .

ويلتزم الاستشاري بتوفير بديل لأي من أفراد الجهاز المشرف تتم إجازته لفترة تزيد على (3) أيام وفي حال عدم قيامه بذلك تحسم كلفة بدل أتعاب أفراد الجهاز المشرف المجازين كما حددت في الملحق رقم (3 / أ ).

2-	يتم تسديد جميع الدفعات من قبل صاحب العمل خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم الكشوف الخاصة بها.

3-	يتم تخفيض أعداد الجهاز المشرف وبدلات أتعابه في كل من المواقع أو المكتب الرئيسي بعد 	الاتفاق بين صاحب العمل والاستشاري على ذلك في ضوء الإنجاز الفعلي وتقدم سير العمل في 	المشاريع المختلفة , و إذا لم يتم الاتفاق بين الفريقين , يحتفظ الاستشاري بالجهاز الفني كما ورد في العقد لحين حل الخلاف .

4- 	طريقة الدفع :

أ-	يدفع بدل أتعاب المكتب الرئيسي كمبلغ شهري مقطوع لكامل مدة العمل ويكون هذا البدل ثابت القيمة طيلة المدة المحددة لدعم المكتب والواردة في الملحق رقم (3/أ) , وبعد انقضاء مدة دعم المكتب المحددة في نفس الملحق يتم تخفيض قيمة الدعم المكتبي الشهري بسبب تخفيض أعداد الجهاز وفقا لما يلي:

| نسبة الدعم للمكتب | = | إجمالي قيمة الدعم للمكتب | × | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | قيمة العطاء دون المبالغ الاحتياطية وضريبة المبيعات |  |  |

التخفيض على قيمة الدعم المكتبي الشهري= نسبة الدعم المكتبي × رواتب الكادر الشهري الذي يتم الاستغناء عنه .

وعلى الاستشاري القيام بأي أعمال تتعلق بالعطاء الذي يقوم بالأشراف عليه بعد تاريخ تسلم الأشغال و لحين انتهاء فترة الأشعار بإصلاح العيوب على أن لا تزيد عن ثلاث زيارات * دون أن يحق له المطالبة بأية تكاليف مقابل ذلك , وتعتبر كلفة مثل هذه الأعمال محملة على أسعار عطاء الخدمات الهندسية للإشراف .

ب-	 يدفع بدل أتعاب الجهاز المقيم المتفق على إبقائه حسب الجدول الوارد في الملحــق رقـم (3 – أ ) وتكون هذه البدلات ثابتة القيمة طيلة مدة تنفيذ المشروع .

* تم إضافة توضيح إلى الفقرة رقم15 من ملحق العقد رقم 1

ملحق العقد رقم (3  / أ )

بدل أتعاب الاستشاري في مرحلة الإشراف  للعطاء رقم    (  72 / 2013 )

| المجموع بالدينار رقماً وكتابة | البدل الشهري بالدينار ( شاملا لضريبة المبيعات ) رقما" وكتابة | المدة بالشهر | العدد | الوصف والخبرة والكوادر |  | الرقم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 | 1 | مدير مشروع / مهندس (مدني ) بخبرة لا تقل عن (10) سنوات في ادارة مشاريع الأبنية أو البنية التحتية / متفرغ . |  | 1 |
|  |  | 10 | 1 | مهندس موقع / مدني / تخصص طرق له خبرة في مجال الإشراف أو تنفيذ مشاريع الطرق والبنية التحتية بخبرة لا تقل عن (7) سنوات / متفرغ . |  | 2 |
|  |  | اربع زيارات شهريا | 1 | مهندس اختصاص هندسة كهربائية غير متفرغ بخبرة لا تقل عن (7) سنوات في مجال الإشراف او تنفيذ مشاريع ا؟لأبنية والبنية التحتية . | 3 |  |
|  |  | اربع زيارات شهريا | 1 | مهندس اختصاص هندسة ميكانيكية غير متفرغ بخبرة لا تقل عن (7) سنوات في مجال الإشراف او تنفيذ مشاريع ا؟لأبنية والبنية التحتية . | 4 |  |
|  |  | 10 | 1 | مراقب أبنية خريج كلية مجتمع مدني تخصص هندسة مدنية أو معمارية بخبرة لا تقل عن (10) سنوات . | 5 |  |
|  |  | 10 | 1 | حاسب كميات خريج كلية مجتمع بخبرة لا تقل عن (12) سنة . | 6 |  |
|  |  | 12 | شهري مقطوع | دعم المكتـب الرئيســــي |  | 7 |
| المجموع منقول إلى صفحة ( ) |  |  |  |  |  |  |
| قيمة العطاء الإجمالية للإشراف شاملاًًًً الضريبة العامة على المبيعات المجموع كتابة : .................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |

ملاحظة :

1-  يمكن لصاحب العمل إضافة الكوادر الفنية والإدارية غير المذكورة أعلاه أو طباعة جدول آخر مماثل شاملا" جميع التخصصات المطلوبة للمشروع .

2-  تدون البدلات الشهرية والمجموع بالدينار رقما" وكتابة

اسم الاستشـــاري ….............................................................................. المفوض بالتوقيع …........................... الوظيفة ….......................................... العنوان .........................................................................................…….. تلفون ........................ فاكس ............................ ص.ب ......................…….. خاتم وتوقيع الاستشاري

ملحق العقد رقم (3 / ب)

خلاصة بدل أتعاب الاستشاري في مرحلة الإشراف

| الرقم | الوصف | منقول من صفحه | القيمة الإجمالية |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | فلس | - دينار | كتابة |
| 1- | كلفة الإشراف شاملاً ضريبة المبيعات |  |  |  |  |
| 2- | مبلغ احتياطي لتغطية الإشراف على تنفيذ الدراسات البيئية والتراثية للمشروع وتصرف بمعرفة وموافقة صاحب العمل وبالتنسيق مع الاستشاري المشرف لتسديد رواتب المختصين في مجال البيئة والتراث والذين سيتم تعيـينهم خلال مرحلة الإشراف . |  |  |  |  |
| 3- | مبلغ احتياطي ( حسب الحاجة ) |  |  |  |  |
| 4- | قيمة العطاء الإجمالية شاملاً المبالغ الاحتياطية وضريبة المبيعات . |  |  |  |  |
|  | المجموع رقماً: ( ) دينار |  |  |  |  |
|  | المجموع كتابة …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………… دينار أردني |  |  |  |  |
|  | اسم الاستشاري: ……………………………………………………………………………………….. المفوض بالتوقيع: ……………………………………الوظيفة: ……………………………………….. العنوان: ……………………………………………………………………………………………….. تلفون: …………………………… فاكس: …………………….. ص. ب : …………………………. خاتم وتوقيع الاستشاري |  |  |  |  |

ملاحظة : -

1- يدون المجموع بالدينار رقماً وكتابة

2- في حال عدم الحاجة للأشراف على تنفيذ الدراسات البيئية والتراثية لبعض المشاريع  يشطب هذا البند .

3- في حال الحاجة لأي مبالغ احتياطية فيتم تعبئتها من قبل صاحب العمل ضمن هذا الجدول .

ملحق العقد رقم(4)

إقرار متعلق بالدفعات الأخرى

أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في أدناه………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة رقم (22/ع) من الشروط العامة  لعقد الخدمات الهندسيــة  (ع2) وعملاً بأحكام هذه المادة نرفق إقراراً موقعاً من قبلنا موقع حسب الأصول نقر فيه بجميع العمولات أو أتعاب الاستشارات أو أتعاب الوكلاء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم دفعها أو الاتفاق على دفعها إلى " الآخرين" ونرفق طياً وصفاً مفصلاً لهذه الدفعات الأخرى ولمن دفعت وسببها سواءً تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبلنا أو نيابةً عنا أو من قبل استشاريين من الباطن أو نيابةً عنهم أو أي من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو الإحالة على الاستشاري أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعلاً.

كما ونتعهد بأن نقدم تصريحاً خطياً إلى الفريق الأول على الفور عن وجود أي دفعات بما في ذلك على سبيل المثال وصفاً مفصلاً لسبب هذه الدفعات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أيهما يحدث أولاً كما ونوافق على قيام الفريق الأول باتخاذ الإجراءات المبينة تحت المادة  المشار إليها أعلاه حال حدوث أي مخالفة أو إخلال من قبلنا بأحكام المادة ( 1 ) منها ونلتزم بتنفيذ كل ما ورد في هذه المادة.

وعليه نوقع تحريراً فــــي            /        /

اســـــم الاستشـــاري:……………………………………………............................

اسم المفوض بالتوقيــــع: ……………………………………………………….................

توقيع المفوض بالتوقيـــع: …………………………………………………………………......

الخاتـــــــــــــم: ………...................................................................

- على الاستشاري تقديم الإقرار المتعلق بالدفعات الأخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عمولات أو أتعاب أو أي من الأمور المحددة بالمادة (22/ع) عليه أن يذكر ذلك في الإقرار المقدم منه ، وكل من لا يقدم هذا الإقرار سيرفض عرضه ، وعلى الاستشاري وضع الإقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض.

ملحق العقد رقم (5)

إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة

أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في أدناه………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

أننا قد اطلعنا على ما ورد تحت المادة (22-ف) من الشروط العامة لعقد الخدمات الهندسية (ع2)، وعملاً بأحكام هذه المادة نرفق إقرار موقعاً من قبلنا حسب الأصول ، نقر فيه بأننا لم نقم بدفع أي مبالغ سواءً كانت عمولات أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكلاء أو غيرها سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر ولم نقم بتقديم أي شيء ذو قيمةٍ ماديةٍ ولم نقم بإعطاء وعود أو تعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه الأشياء سواءً مباشرةً أو بالواسطة ، أو بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نيابةً عنا أو من قبل استشاريينا من الباطن أو نيابةً عنهم أو أي من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم إلى الفريق الأول، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي "موظف" بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفةٍ رسميةٍ أم لا ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة/المزاودة نفسها أو الإحالة على الاستشاري أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعلاً.

كما ونتعهد بأن لا نقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواءً مباشرةً أو بالواسطة وسواءً أكان ذلك من قبلنا أو من قبل استشاريينا من الباطن أو أياً من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم إلى أي "موظف" فيما يتعلق بتعديل هذا العقد أو تجديده أو تمديده أو تنفيذه.

وعليه نوقع تحريراً فــــي            /        /

اســـــم الاستشـــاري:……………………………………………............................

اسم المفوض بالتوقيــــع: ……………………………………………………...................

توقيع المفوض بالتوقيـــع: …………………………………………………………………......

الخاتـــــــــــــم: ………..................................................................

* 	على الاستشاري تقديم الإقرار المتعلق بالدفعات الممنوعة وفي حال عدم قيامه بدفع أي عمولات أو أتعاب أو أي من الأمور المحددة بالمادة (22/ف) عليه أن يذكر ذلك في الإقرار المقدم منه ، وكل من لا يقدم هذا الإقرار سيرفض عرضه ، وعلى الاستشاري وضع الإقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض.

جدول رقم ( 1 )   -   العطاءات الحكومية المحالة

- يطلب من جميع الاستشاريين المشاركة بهذا العطاء تعبئة حجم الالتزام عن العطاءات الحكومية المحالة عليها كما هو مبين أدناه :

| - متسلسل | - رقم وأسم العطاء | - نسبة حجم الالتزام الحالي بالدينار |  |  |  | أسم صاحب العمل | تاريخ المباشرة | مدة العطاء الأصلية | تاريخ إنجاز العمل المتوقع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | تصميم | - إشراف | كليهما | نسبة الإنجاز لتاريخه |  |  |  |  |

ملاحظة : إذا كان النموذج لا يكفي ، يمكن إرفاق صورة عنه .

أشهد أن المعلومات المبينة أعلاه صحيحة ودقيقة وأتحمل مسئوليتها بالكامل

أسم المفوض بالتوقيع :

التوقيــــع والخاتم :

جدول رقم ( 2 )   -   الوضع المؤسسي

- يطلب من جميع الاستشاريين المشاركة بهذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدناه والمتعلق بالوضع المؤسسي مع بيان أسماء الشركاء الذين التحقوا أو تركوا الشركة أو المكتب .

| - متسلسل | - أسماء الشركاء بتاريخ آخر تعديل | أسماء الشركاء الذين تركوا الشركة أو المكتب | تاريخ الترك | أسباب الترك | أسماء الشركاء الذين التحقوا بالشركة أو بالمكتب | تاريخ الالتحاق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ملاحظات :-

- ترفق شهادات السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للشركاء الجدد .			              اشهد أن المعلومات المبينة أعلاه صحيحة ودقيقة وأتحمل مسئوليتها بالكامل .

- ترفق شهادة من نقابة المهندسين ووزارة الصناعة والتجارة بأسماء الشركاء عند التأهيل	                    أسم المفوض بالتوقيع :

وبأسماء الشركاء حالياً .								          التوقيـــع والخاتم :

جدول رقم ( 3 )   -   رؤساء الاختصاص

- يطلب من جميع الاستشاريين المشاركين بهذا العطاء تعبئة  النموذج المبين أدناه والمتعلق  برؤساء الاختصاص ومساعديهم الحاليـين والذين تركوا العمل وبيان التعديلات التي جرت عليهم منذ آخر تأهيل خاص بكل منهم

| أسباب الترك | تاريخ الترك إذا تغير أي منهما | أسم رئيس الاختصاص بتاريخ آخر تعديل | تاريخ الالتحاق | أسم رئيس الاختصاص الحالي | - الاختصاص | - مسلسل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ملاحظات :-

1-  ترفق شهادة السيرة الذاتية وشهادات الخبرة للكوادر الجديدة بعد آخر تأهيل.		أشهد أن المعلومات المبينة أعلاه صحيحة ودقيقة وأتحمل مسئوليتها بالكامل

- ترفق شهادة من نقابة المهندسين بالاختصاصات وأسماء المهندسين .	                       أسم المفوض بالتوقيع :

التوقيـــع و الخاتم :

- جدول رقم ( 4 )   -   تحليل أتعاب الكادر الشهري

| الرقم | الوصف الوظيفي للكادر | الراتب الأساسي | العلاوات | ضمان اجتماعي | الضرائب | بدل إجازة عادية ومرضية | * بدل تنقلات | ** بدل سكن | خدمات ومصاريف | *** أخرى | أرباح % | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*	يحسب بدل التنقلات للكوادر وفقاً لما ورد تحت البند ( 2 ) من ملحق العقد رقم ( 1 ) .

**	تبين كلفة بدل السكن إذا طلب من الاستشاري تأمين سكن من قبله في وثائق العطـاء  .

***	يطلب من الاستشاري تحديد البنود التي تدخل ضمن هذا البند .

- جدول رقم ( 5 )   -   تحليل بدل أتعاب الدعم المكتبي

| الرقم | الوصف الوظيفي للكادر | الكلفة لكامل المدد المحددة بالعقد |
| --- | --- | --- |
| 1 | إدارة جهاز الإشراف |  |
| 2 | * كلفة إيفاد المهندسين الرئيسيـين لزيارة الموقع مع كلفة تنقلاتهم |  |
| 3 | كلفة إعداد التقارير أو الملفات |  |
| 4 | كلفة إنجاز الأعمال الموصوفة في البنود ( 3 – 21 ) من ملحق العقد رقم (1) |  |
| 5 | المصاريف والأرباح |  |
| 6 | ** أخرى |  |
| 7 | المجموع |  |
| 8 | نسبة الدعم المكتبي من كامل قيمة العطاء بدون ضريبة المبيعات والمبلغ الاحتياطي | % |

*	يحسب بدل تنقلات أجهزة المكتب ضمن هذا البند وحسب ما هو مبين تحت البند ( 2 )    من ملحق العقد رقم ( 1 ) .

** يطلب من الاستشاري تحديد البنود التي تدخل ضمن هذا البند .

شروط  المشاركة وأسس التقييم الفني

للإشراف على تنفيذ أعمال إعادة تأهيل مركز الإنطلاق والوصول في الطفيلة

أولاً:	ترغب هيئة تنظيم النقل البري والمشار إليها في وثائق هذا العطاء بـ " صاحب العمل " من خلال دائرة العطاءات الحكومية بالحصول على خدمات استشارية للإشراف على تنفيذ اعمال العطاء الخاص بإعادة تأهيل مركز الإنطلاق والوصول في الطفيلة ، وذلك باستدراج عروض من الشركات الاستشارية التالية والمؤهلة لدى دائرة العطاءات الحكومية في مجال الأبنية والطرق معاً بالفئة اولى (أ) والمصنفة لدى نقابة المهندسين الأردنيين بموجب شهادة تصنيف صادرة عن النقابة للمشاركة بالعطاء أعلاه :

- المكتب الهندسي الإستشاري العالمي (ACE ) .

- دار الهندسة (الأردن ) للتصميم والإستشارات الفنية.

- شركة سيجما مهندسون مستشارون.

- شركة ارابتك جردانة مهندسون ومعماريون .

- شركة المستشار للهندسة ENGICON .

- شركة اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة .

- شركة المستقبل للإستشارات الهندسية والبيئية .

ثانياً:	وصف المشروع :

الإشراف على تنفيذ أعمال مشروع اعادة تأهيل مركز الإنطلاق والوصول في الطفيلة الذي يقـــــــــــع في الطفيلة ، وهو عبارة عـــــــــــن ساحة بمساحة (11000) م2  تقريبا ً تحتوي على مبنى من طابقين بمساحة ( 1500) م2 تقريباً يحوي صالة انتظار ومكتب الإدارة  ومكتب للمدير ومكاتب الشركات ومحلات تجارية ومطبخ وكافتيريا وحمامــــــــــــــات وغيرها ، بالإضافـة الى الأعمال الخارجية من ساحات ومظلات ، ..............الخ .

ثالثاً:	طريقة تقديم العروض

(3-1 ):يطلب تقديم عرض فني وعرض مالي في مغلفين مغلقين ومنفصلين يتم تسليمهما معاً في الموعد المحدد يتم إيداعهما في صندوق العطاءات لدى دائرة العطاءات الحكومية ويكتب على كل مغلف اسم الاستشاري وأسم ورقم العطاء ويكتب على مغلف العرض الفني عبارة " عرض فني لمرحلة الاشراف " وعلى مغلف العرض المالي عبارة " عرض مالي لمرحلة الاشراف " .

(3-2):	سيتم فتح العروض الفنية اولاً وبعد التقيـيم الفني سوف يتم فتح العروض المالية للمكاتب الهندسية والشركات الاستشارية التي يتم تأهيلها وستعاد العروض المالية للشركات الأخرى حسب ما تقرره لجنة العطاءات المركزية .

(3-3):	العرض الفني

أ-	يطلب من الاستشاري بيان خبراته المتخصصة في مجال الاشراف على تنفيذ المشاريع حسب ما هو محدد لاحقاً وعليه التقيد التام بالمطلوب وابرازه بالشكل المفهوم والواضح الذي يمكن اللجان الفنية المتخصصة من تقيـيم المشاريع المتخصصة المسماه من قبله .

ب-	كما يطلب من الاستشاري أن يبين اسماء وخبرات ومؤهلات الجهاز الفني الرئيسي الدائم ( Key Personal ) العامل لدى المكتب الذي سيكلف بمتابعة عملية الاشراف كجهاز دعم رئيسي للعطاء من كافة الاختصاصات الملائمة لطبيعة المشروع موضوع العطاء وبيان خبراتهم المتخصصة في مجال الاشراف وذلك لمشاريع مشابهه كما هو محدد لاحقاً .

ج-     كما إن على الاستشاري الالتزام بتعيـين الكوادر الهندسية  المبينة فى وثائق العطاء

د-	يتم وضع كافة المعلومات والأوراق والشهادات الثبوتيه المطلوبة في مغلف العرض الفني وكذلك تعبئة كافة الجداول المرفقة مع وثائق العطاء ووضع هذه الجداول في المكان المناسب في مغلف العرض الفني أو مغلف العرض المالي .

.

(3-4):	العرض المالي

-      يجب أن يشتمل العرض المالي على :

-	تقديم العرض المالي على النموذج المخصص في اتفاقية الخدمات الهندسية للأشراف على تنفيذ مشروع  ، ملحق العقد 3/أ .

-	تقديم تحليل مالي مفصل لرواتب جهاز الاشراف المقيم .

-	تقديم تحليل مالي مفصل لدعم المكتب الرئيسي وبحيث يكون الدعم المكتبي شاملاً لكافة المتطلبات .

-	أن تكون الأسعار الواردة في العرض المالي شاملة لأية رسوم أو ضرائب نتيجة العمل في هذه الاتفاقية بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات .

(3-5):	على المناقص تقديم نسخة الوثائق الأصلية كاملة وبحيث تكون موقعة منه ومختومة بختم المكتب .

(3-6):	يطلب من الاستشاري تعبئة نموذج شهادة مطابقة رؤوساء الاختصاص المرفق مع الوثائق والتوقيع عليه وختمه بختم المكتب وإرفاقه مع العرض الفني .

(3-7):	يطلب من المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية تبليغ دائرة العطاءات الحكومية عن أي تغيـير يطرأ على كوادرها الفنية الرئيسية بعد شراء وثائق أي عطاء من عطاءات الخدمات الهندسية وبخلاف ذلك سيتم حرمان المكتب الهندسي أو الشركة الاستشارية من المشاركة بالعطاء .

(3-8):	يتوجب على الاستشاري أن يأخذ بالاعتبار أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتضمن عرضه الفني ما يشير بشكل مباشر أو غير مباشر لسعره المقدم بالعرض المالي .

رابعاً:	متطلبات وأسس التقيـيم الفني

سيتم إجراء التقيـيم الفني للمكاتب الهندسية والشركات الاستشارية المتقدمة للمشاركة في هذا العطاء وفقاً للمتطلبات والأسس المبينة تالياً بحيث يكون الحد الأعلى لعلامة التقيـيم الفني لمرحلة الأشراف (100% ) موزعة على المتطلبات على النحو الآتي :-

(4-1): الخبرات المتخصصة للشركة ( الحد الأعلى لعلامة التقييم الفني 40  علامة)

(4-1/1)	يطلب من الاستشاري أن يبين في عرضه الفني أنه خلال الاثني عشر سنة الأخيرة قد قام بالأشراف على مشروعين مشابهين ( طرق و أبنية ) للمشروع موضوع العطاء ، علماً بأنه لن يتم اعتماد اية مشاريع غير موثقة من صاحب العمل في تقييم الخبرات المتخصصة  للمكتب  كما يطلب من الاستشاري أن يوضح في عرضه ما يلي :

1 -	اسم المشروع .

2 -	اسم صاحب العمل .

3 -	وصف مفصل للمشروع ومكوناته .

4 -	مدة أعمال الاشراف حسب العقد والتمديدات إن وجدت وأسبابها.

5 -	تاريخ البدء بالأشراف على تنفيذ المشروع وتاريخ الانجاز .

6 -	بدلات الأتعاب التي تقاضاها الاستشاري  لمرحلة الاشراف .

7 -	قيمة عطاء التنفيذ عند الاحالة .

8 -	الاوامر التغييرية واسباب صدورها .

9 -	اسـم المقاول المنفذ للمشروع  .

10- القيمة النهائية للمشروع بعد التنفيذ

11-	أي معلومات أخرى يرى الاستشاري أنها ضرورية .

(4-1/2): أن يتضمن العرض الفني وصف مقارن بين مكونات المشروع المماثل المسمى من قبل الاستشاري و مشروع الدراسة موضوع هذا العطاء وبشكل واضح ودقيق .

(4-1/3): أن يرفق ضمن العرض الفني شهادات بهذه المشاريع صادرة عن صاحب العمل موثقة حسب الأصول تتضمن المعلومات المبينة في البند (4-1/1)  أعلاه واذا لم يتمكن الاستشاري من تقديم شهادات من صاحب العمل له ان يرفق صورة عن العقود والشروط المرجعيه الخاصة بهذه المشاريع.

(4-1/4): يتوجب أن يتم التوقيع على كافة الوثائق المقدمة من قبل الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عن الاستشاري وان تكون هذه الوثائق مختومة بالخاتم الرسمي للاستشاري .

(4-2): الخبرات المتخصصة للجهاز الفني الدائم العامل لدى المكتب الاستشاري وحسب كشف النقابة:

يطلب من الاستشاري ان يبين في عرضه الفني اسماء ومؤهلات والخبرات المتخصصة للجهاز الفني الرئيسي الدائم العامل لدى المكتب على ان يكونوا مسجلين في كشف نقابة المهندسين الاردنيين وسيتم استبعاد أي شخص غير مسجل دون ان يكون لاي من المكاتب حق الاعتراض والذي سيكلف بمتابعة الاشراف كجهاز دعم رئيسي لعملية الاشراف من كافة الاختصاصات الملائمة لطبيعة المشروع موضوع العطاء وبحد ادنى كما هو مبين لاحقاً ، موضحاً ما يلي :-

-	تحديد مهمة كل شخص من افراد هذا الجهاز .

-	المسمى الوظيفي لكل شخص .

-	الخبرة العامة للشخص .

-	الخبرة المتخصصة للشخص وخبراته في المشاريع المماثله .

-	توثيق الخبرات ( متطلب واجب للمرور ولن يتم احتساب اية خبرات غير موثقة وسيتم الاخذ فقط بالخبرات الموثقة الواضحة والمقنعة ) .

-	عدد سنوات العمل ضمن كادر المكتب مبيناً تاريخ مباشرته العمل لدى المكتب

(4-2/1):سيتم توزيع العلامات لكل شخص حسب ما يلي :

- الخبرة العامة للشخص  ( 20% من العلامة ) .

- الخبرة المتخصصة للشخص ( 70% من العلامة ) .

- 10% من العلامة لعدد سنوات العمل ضمن كادر المكتب حيث تعطى العلامة الكاملة لمن عمل مع المكتب لمدة ( 4 ) سنوات فما فوق وتحتسب العلامة بالنسبة والتناسب لمن تقل نسبة عمله عن ( 4 ) سنوات ( على الإستشاري بيان تاريخ مباشرة عمل المهندس مع المكتب ) .

(4-2/2) :	الجهاز الفني الدائم العامل ضمن كادر المكتب رؤساء الاختصاص : ( الحد الأعلى لعلامة التقييم 30 علامة )

- مهندس مدني رئيس إختصاص طرق  : (10 علامة )

تسمية مهندس مدني أردني الجنسية بخبرة عامه لا تقل عن (12) سنه منها (10) سنوات في مجال الإشراف وان يتم تسمية مشروعين مشابهين على الأقل قام بالإشراف عليهما مع ذكره نبذة عن كل مشروع تتضمن اسم المشروع ووصف للمشروع ومدته .

- مهندس مدني رئيس إختصاص إنشائي : ( 15 علامة )

تسمية مهندس إنشائي أردني الجنسية ولديه خبرة عامة لا تقل عن (10) سنوات منها (7) سنوات في مجال التصميم و الإشراف وأن يتم تسمية مشروعين على الأقل قام بالإشراف عليهما.

ج- مهندس كهروميكانيك رئيس اختصاص  : ( 5 علامات )

تسمية مهندس كهروميكانيك أردني الجنسية ولديه خبرة عامة لا تقل عن (10) سنوات منها (7) سنوات في مجال التنفيذ أو الإشراف وأن يتم تسمية مشروعين على الأقل قام بالإشراف عليهما.

(4- 2/3 ):	الجهاز الفني الدائم العامل ضمن كادر المكتب من المهندسين الرئيسيين غير رؤساء الإختصاص : ( الحد الأعلى لعلامة التقييم 15 علامة )

- مهندس مدني ابنية / انشائي : ( 5 ) علامات .

تسمية مهندس ابنية / إنشائي أردني الجنسية ولديه خبرة عامة لا تقل عن (10) سنوات منها (7) سنوات في التنفيذ أو الإشراف  وأن يتم تسمية مشروعين قام بالإشراف على تنفيذهما على الأقل مع ذكره نبذة عن كل مشروع تتضمن اسم المشروع ووصف للمشروع ومدته .

- مهندس كهرباء : ( 5 ) علامات .

تسمية مهندس ابنية / إنشائي أردني الجنسية ولديه خبرة عامة لا تقل عن (10) سنوات منها (7) سنوات في مجال التنفيذ أو الإشراف  وأن يتم تسمية مشروعين قام بالإشراف على تنفيذهما على الأقل مع ذكره نبذة عن كل مشروع تتضمن اسم المشروع ووصف للمشروع ومدته .

- مهندس ميكانيك  : ( 5 ) علامات .

تسمية مهندس ابنية / إنشائي أردني الجنسية ولديه خبرة عامة لا تقل عن (10) سنوات منها (7) سنوات في مجال التنفيذ أو الإشراف  وأن يتم تسمية مشروعين قام بالإشراف على تنفيذهما على الأقل مع ذكره نبذة عن كل مشروع تتضمن اسم المشروع ووصف للمشروع ومدته .

(4-2/4): يطلب من الاستشاري أن يرفق بعرضه السيرة الذاتية لكل فرد من أفراد الجهاز الرئيسي الدائم العامل لديه والمكلف بدعم الاشراف .

(4-2/5): تقديم وصف للمشاريع المتخصصة لكل فرد يتضمن ما يلي:

-	أسم المشروعين المماثلين .

-	أسم الاستشاري الذي عمل معه في هذه المشاريع .

-	وصف مفصّل لكل مشروع ومكوناته .

-	أوجه التشابه من حيث النوع بين مكونات المشروع المسمى ومكونات المشروع موضوع العطاء .

-	الدور الذي قام به في المشروع المسمى .

-        ضرورة توثيق هذه المشاريع ولن ينظر بأي مشروع غير موثق حسب الأصول .

(4-2/6): أن يتم إرفاق الوثائق الثبوتيه التي تدعم المعلومات المقدمة من أي فرد من افراد الجهاز الفني .

(4-2/7): على الاستشاري ان يأخذ بعين الاعتبار ان تسمية أي فرد من افراد الجهاز الفني الدائم العامل لديه في المكتب الداعم للمشروع موضوع العطاء في عرضه الفني والذي سيتم تقييم عرضه الفني بالاستناد الى خبراتهم المتخصصه ،  هو بمثابة اقرار منه بالالتزام الكامل باستمرارية هؤلاء الافراد بالعمل لديه طوال مدة العطاء ولن يقبل منه استبدال أي منهم الا في حالات الضرورة القصوى ووفقاً لقناعة صاحب العمل وموافقته الخطية على ان يكون البديل مطابقاً تماماً للاصيل المستبدل .

ملاحظه:	على الاستشاري أن يبين تاريخ مباشرة عمل المهندس مع المكتب  .

(4-2-8 )-  أداء الإستشاريين :

(الحد الأعلى للحسم من علامة التقييم الكلي10 علامات)

لتقييم حسن الأداء للاستشارين المشاركين بالعطاء سيتم الأخذ بالاعتبار المخالفات والتنبيهات المرصودة على الاستشاريين في دائرة العطاءات الحكومية وبحيث يتم حسم علامات لكل تنبيه أو لفت نظر أو حرمان تم توجيهه للاستشاري من قبل لجنة تأهيل المكاتب والشركات الهندسية .

- تمنح المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية  الحاصلة على جائزة وزارة الأشغال العامة والإسكان للعمل الإستشاري لمدة سنتين من تاريخ الحصول على الجائزة  (5 علامات إضافية في التقييم الفني).

- تمنح المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية  الحاصلة على جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز  . للعمل الإستشاري لمدة سنة من تاريخ الحصول على الجائزة  (5علامات إضافية في التقييم الفني) .

على انه لا يجوز الجمع بين علامة هذه الجائزة مع علامة جائزة وزارة الأشغال العامة والإسكان للعمل الإستشاري وذلك للإستشاري الحاصل عليهما معا حيث يضاف 5 علامات بحد اقصى .

(4-2-9 )-  الانطباع العـــام :  (الحد الأعلى لعلامة التقييم 5 علامات )

سيتم تقييم الانطباع العام وفقاً لسلامة تقديم العرض الفني وصحة المعلومات المقدمة من الاستشاري  والتزامه بالمتطلبات الأساسية للتقييم الفني .

( 4-3 ) - خطة العمل work plan) ) : ( الحد الأعلى لعلامة التقييم 10 علامات ) .

بحيث يبين في خطة العمل آلية العمل المنوي اتباعها.

(4-4) : الجهاز الفني المقترح للمشروع : ( غير خاضعين للتقييم الفني في مرحلة التقييم الفني  )

يطلب من الاستشاري أن يلتزم بتعيـين الكوادر الفنية المبينة تالياً ( لا يطلب من الاستشاري تسميتهم في عرضه الفني ) والذين سيتم الموافقة على تعيـينهم من قبل صاحب العمل قبل المباشرة.

يجب أن يكون جهاز الأشراف على المشروع متفرغ للعمل بدوام رسمي كامل وحسب برنامج العمل المقدم من المقاول والموافق عليه من الاستشاري وصاحب العمل وتكون أعداد هذا الجهاز حسب ما هو مبين في نموذج العرض المالي المرفق ( الملحق 3 - أ ) .

(4-4/1): مدير مشروع

تعيين مهندس مدني اردني الجنسية مديراً للمشروع بخبرة لا تقل عن (10) سنوات في ادارة مشاريع الأبنية أو البنية التحتية ويجب ان يكون متفرغاً للعمل على ادارة المشروع وبدوام رسمي كامل .

يتم الاعلان عن توظيف مدير المشروع بالصحف المحلية من خلال المكتب الاستشاري الذي يحال عليه العطاء وتتم مقابلة المتقدمين من قبل لجنة مشكلة من صاحب العمل والمكتب الاستشاري لاختيار الانسب منهم وفق الشروط الخاصة المرفقة في البند ( عاشراً) .

ملاحظة: لا يطلب من الاستشاري تسمية مدير المشروع حيث لا يخضع مدير المشروع للتقييم الفني في هذه المرحله

(4-4/2) مهندس مدني .

تعيين مهندس موقع / مدني / تخصص طرق له خبرة في مجال الإشراف أو تنفيذ  مشاريع الطرق والبنية التحتية بخبرة لا تقل عن (7) سنوات / متفرغ

(4-4/3) مهندس كهرباء

مهندس اختصاص هندسة كهربائية غير متفرغ  بخبرة لا تقل عن (7) سنوات في مجال الإشراف او تنفيذ مشاريع الأبنية والبنية التحتية .

(4-4/4) مهندس ميكانيك

مهندس اختصاص هندسة ميكانيكية غير متفرغ  بخبرة لا تقل عن (7) سنوات في مجال الإشراف او تنفيذ مشاريع الأبنية والبنية التحتية .

(4-4/5) : مراقب طرق

تعيين مراقب أبنية خريج  كلية مجتمع مدني  تخصص هندسة مدنية أو معمارية بخبرة لا تقل عن (10) سنوات .

(4-4/6) : حاسب كميات

تعيين حاسب كميات خريج كلية مجتمع بخبرة لا تقل عن (12) سنة .

خامسا" : وصف الخدمات الهندسية وواجبات المستشار خلال مرحلة الأشراف

إضافة لما ورد في اتفاقية الخدمات الهندسية :

الأشراف على تنفيذ الأعمال الموصوفة في دعوة العطاء أعلاه وكل  ما يلزم لإكمال تنفيذ أعمال المشروع .

(5-1):	دعم المكتب الرئيسي ويشتمل على :

1-	زيارات دورية لمهندسي المكتب الرئيسي رؤساء أقسام الاختصاص والمهندسين الرئيسيـين وحسب الاختصاصات الواردة في(4/2/1/ 1) ، ( 4/2/1/2)  من هذه الشروط لموقع مشروع التنفيذ كلما دعت الحاجة لذلك بمعدل لا يقل عن زيارتين شهرياً ويضمن المكتب الاستشاري هذه الزيارات في التقارير الشهرية .

2-	تأمين الأعمال الفنية الهندسية والمكتبية والقرطاسية والإدارية وأعمال السكرتارية والطباعة في المكتب الرئيسي والموقع واللازمة لاتمام العمل على أكمل وجه.

- دراسة وتدقيق وتقديم التوصيات اللازمة للعروض الفنية المقدمة من المقاول فيما يتعلق بالمواد والمخططات التفصيلية          ( Shop Drawing ) وأخذ موافقة المالك المسبقة قبل الموافقة للمقاول على المواد    ( Submittals  ) .

- إجراء التعديلات الضرورية للتصاميم أثناء التنفيذ وتزويد المقاول بالمخططات والتفاصيل للتنفيذ شريطة أن يقوم المستشار بأخذ الموافقة عليها من المالك قبل إصدار التعليمات للمقاول .

سادسا" :  شروط خاصة اضافية

(6-1):	على المناقص ان يكون سعره شاملاً لكافة الرسوم والضرائب والضمان الاجتماعي واية رسوم  و/ أو ضرائب اخرى بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات .

(6-2): على المناقص تقديم كشف بالرواتب التي سيتم دفعها للجهاز الفني المشرف مفصلاً فيه قيمة الراتب الاساسي ، الضرائب ، العلاوات ، الضمان الاجتماعي ، المواصلات والتزام بتقديم وصولات الدفع التي يتم بموجبها دفع الرواتب للجهاز العامل شهرياً .

(6-3): على المناقص تقديم كشف بالاجهزة المساندة التي ستقوم بزيارة المشروع كل اسبوعين وحسب شروط العقد ، شريطة ان تتوفر لديهم خبرة في مشاريع مماثلة .

(6-4): على المناقص القيام بتكليف الاجهزة الفنية بالواجبات والمسؤوليات المناطة بها خطياً وارسال نسخة من هذا التكليف الى الوزارة .

(6-5): عدم مغادرة الموقع من قبل اجهزة الاشراف الا بعد التوقيع على نموذج المغادرة المعتمد وتوثيق ذلك ضمن سجل لهذه الغاية .

(6-6): يكون جهاز الاشراف المقيم متفرغاً تماماً للمشروع وبدوام كامل ثمان ساعات يوميا.

(6-7): تدوين اسماء الزائرين في سجل خاص لهذه الغاية مبيناً فيه ساعة الحضور وساعة المغادرة والجهة التابعة لها والامور التي تم بحثها.

(6-8): يجب ان لا يقل عدد ساعات الدوام الرسمي لجهاز الاشراف المقيم في الموقع بدوام كامل وبتفرغ تام عن (48)  ساعة عمل اسبوعياً .

(6-9):	عدم السماح بتسمية أي مهندس رئيسي ( رئيس اختصاص )  يعمل في مكتب هندسي مؤهل ضمن الكادر الهندسي المسمى على عطاء لمكتب اخر ويسمح بتسمية اشخاص من مكاتب غير مؤهلة لدى دائرة العطاءات الحكومية او من مكاتب مؤهلة في مجال الهندسة المتخصصة .

(6-10):	ان المكتب الهندسي مسؤول عن توفير الجهاز المسمى للعطاء وعلى صاحب العمل ابلاغ دائرة العطاءات عن أي تقصير من جانب المكتب في توفير أي من افراد الجهاز الرئيسي المسؤول عن تنفيذ المشروع .

(6-11): ان يقدم المكتب الهندسي والمهندس المسمى تعهد موقع من كليهما للالتزام بالعمل على المشروع في حاله احالة العطاء على المكتب وحسب النموذج المرفق .

(6-12): لن يتم احالة العطاء على الاستشاري الذي يفقد تأهيله الصادر بموجب تعليمات تأهيل الإستشاريين لسنة 2012 او يصدر بحقه قرار بالحرمان من المشاركة بالعطاء خلال الفترة ما بين تاريــخ اعــلان طرح العطاء وتاريــخ قــرار الاحالة ،  وبناءً عليه سوف يستبعد العرض الفني والعرض المالي المقدمين من الاستشاري من المشاركة بالعطاء ،  دون ان يكون للاستشاري الحق بالاعتراض او بالرجوع عـــــــلى صاحب العمل او دائرة العطاءات الحكومية بأي مطالبة مالية او قانونية" .

(6-13): تعتمد الشروط التالية كشروط خاصة بالاتفاقية وان ما يرد في هذه الشروط من اضافات أو تعديل على مواد الشروط العامة لاتفاقية الخدمات الهندسية يعتبر سائداً ويؤخذ به بالقدر الذي يفسر او يضيف او يعدل على تلك المواد وقد اعتمدت نفس ارقام مواد الشروط العامة لاتفاقية الخدمات الهندسية .

(6-14): ان يتم ارفاق الوثائق الثبوتيه التي تدعم المعلومات المقدمة من أي فرد من افراد الجهاز الفني .

(6-15): المشاريع غير الموثقة و/ او التي لا تقتنع بها لجنة العطاءات المركزية من حيث الاثبات او نوع هذه الخبرة لا تحتسب من ضمن الخبرات المتخصصة سواء كانت للمكتب او للافراد .

(6-16): يتحمل الاستشاري والشخص المسمى مسؤولية دقة وصحة المعلومات المقدمة في هذا الخصوص علماً بأن لدائرة العطاءات الحكومية / لجنة العطاءات المركزية الحق في الطلب من الاستشاري تقديم الوثائق الاصليه لهذه المعلومات للاطلاع عليها والتأكد من صحتها وذلك قبل صدور قرار الاحالة .

(6-17): يحق لصاحب العمل الغاء العطاء دون ابداء الاسباب وبدون ان يترتب على هذا الالغاء اية مطالبات ماليه او قانونية .

(6-18): يجب على الاستشاري تعبئة الجداول التالية :-

أ-	مرفق جدول رقم (1)  العطاءات الحكومية المحالة في مجال الاشراف على مشاريع مماثله .

ب-	مرفق جدول رقم (2)  خاص بالوضع المؤسسي .

جـ-	مرفق جدول رقم (3)  خاص برؤساء الاختصاص .

د -   مرفق جدول رقم (4)  خاص بتحليل أتعاب الكادر الشهري.

هـ -   مرفق جدول رقم (5)  خاص بتحليل بدل أتعاب الدعم المكتبي.

(6-19):  يجب ان يكون جهاز الاشراف على المشروع متفرغاً للعمل بدوام رسمي كامل وحسب برنامج العمل المقدم من المقاول والموافق عليه من الاستشاري وصاحب العمل وتكون اعداد هذا الجهاز حسب ما هـو مبين في نموذج العـرض المالي المـرفق   ( الملحق 3-أ).

(6-20):  يقوم المهندس المشرف خلال الشهر الاول من بدء تنفيذ المشروع بالاشتراك مع المقاول والاستشاري والمصمم ومندوب صاحب العمل (اذا رغب صاحب العمل بذلك ) بأخذ قراءات الارض الطبيعية والمقاطع الطولية والعرضية لها بعد ان يقوم المقاول بتثبيتها على الواقع حسب المخططات التصميمية ويحرر محضراً بذلك (محضر موقع عليه من جميع الاطراف) لاعتمادها في حساب الكميات المنفذة علماً بأن مشاركة مندوب صاحب العمل لا تعفي الاستشاري من المسؤولية المترتبة عليه .

سابعاً : التقييم الفني للعروض المقدمة :

سيتم تقييم العرض الفني للمناقصين المتقدمين بحيث يكون الحد الأعلى لعلامة التقييم الفني (100) نقطة وكما هو موضح في تالياً :

- تمنح الخبرات المتخصصة للشركة  (40) نقطة .

- تمنح الخبرة المتخصصة للجهاز الفني  (50) نقطة موزعة كالتالي :

- الجهاز الفني الدائم العامل لدى المكتب الإستشاري رؤساء الإختصاص  :30 نقطة .

- المهندس المدني / طرق : 10 نقاط.

- المهندس المدني / انشائي : 15 نقطة .

- المهندس الكهروميكانيك :  5 نقاط .

- الجهاز الفني الدائم العامل لدى المكتب الإستشاري غير رؤساء الإختصاص  :15 نقطة .

- مهندس مدني انشائي : 5 نقاط .

- مهندس كهرباء : 5 نقاط .

- مهندس ميكانيك : 5 نقاط .

- الإنطباع العام : 5 نقاط .

- اداء الإستشاريين :  كما هو مبين بالبند رقم (4-2-8 ) .

- تمنح خطة العمل work plan) ) المقدمة من قبل الإستشاري (10) نقاط  بحيث يبين فيها آلية العمل المنوي اتباعها.

المجموع الكلي 100 نقطة .

- يحق للاستشاري الحصول على نتائج التقيـيم الفني لهذا العطاء دون تفصيلات.

ثامناً :	التقيـيم المالي

سيتم التعامل مع العروض المالية للمكاتب المؤهلة بتطبيق الأسس والشروط التالية:

- يتم فتح العروض المالية للمكاتب الهندسية والشركات الاستشارية التي يتم تأهيلها فنياً حسب ما تقررة لجنة العطاءات المركزية .

- ستتم الإحالة حسب الشروط و الاسس التالية :

- يتم إعطاء 70% من العلامة النهائية للتقيـيم الفني للاستشاري ويعطى 30% من العلامة للتقيـيم المالي .

- يتم احتساب العلامة النهائية ( فني – مالي ) وفق المعادلة التالية :

| العلامة النهائية = | علامة العرض الفني × 70% أعلى علامة فنية | + | أقل الأسعار المتقدمة × 30 % السعر المقدم من الاستشاري |
| --- | --- | --- | --- |

- سيتم إحالة العطاء على الاستشاري الذي يحصل على أعلى علامة ( فنية +مالية ) بموجب المعادلة المذكورة أعلاه .

تاسعاً : الإحالة

ستتم الإحالة بعد تطبيق آلية التقيم الواردة أعلاه ، ولصاحب العمل الحق برفض العروض في حال كانت الأسعار غير منطقية أو مُبالغ فيها ، دون أن يكون لأي من المناقصين حق الإعتراض على ذلك.

عاشرا"ً :- الشروط الخاصة بمدير المشروع :-

- خبرة لا تقل عن (10) سنوات في ادارة مشاريع الأبنية أو البنية التحتية وان يتقن اللغة الانجليزية .

- تتم المقابلة والاعتماد وتحديد الراتب من قبل لجنة من صاحب العمل والاستشاري يكون اعضائها :-

- امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان.

- مساعد الامين العام لشؤون الطرق .

- ممثل المكتب الاستشاري .

- تكون اسس الاعتماد وفقاً لما يلي وحسب نموذج المقابلة المعد خصيصاً لهذه الغاية :-

- المؤهلات العلمية (30) علامة .

- الخبرات العملية (40) علامة .

- المقابلة الشخصية (30) علامة .

- يتم دفع ما نسبته (65 %) من الراتب المحدد بالفقرة (2) اعلاه للاستشاري وذلك بدل مصاريف ادارية وارباح وتغطية ما يترتب عليه من حسومات (ضمان اجتماعي ، ضريبة مبيعات بنسبة 16% خدمات ، . . . .  الخ) .

- يتم توقيع عقدالتوظيف بين المكتب الاستشاري والمهندس المعتمد مع بيان قيمة الراتب الذي يتقاضاه .

- يتم تكليفه في المهام المناطة به خطياً من المكتب الاستشاري ويكون المكتب الاستشاري مسؤولاً عن متابعة ادائه .

أشهد أنا المهندس ............................... أنني قد تعاقدت مبدئياً مع شركة / مكتب......................

.................................. على العمل لديهم بوظيفة....................................................

في مشروع ...................................... ولكامل المدة المحددة أو اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة في حال جرى إحالة العطاء على المكتب .

توقيع المفوض بالتوقيع من الشركه توقيع المهندس

الحادي عشر : تقدم كفاله حسن الاداء بنسبة  (10%)  من اجمالي قيمة بدلات الاتعاب شاملة لضريبة المبيعات .

الثاني عشر   : ان نتائج هذا التقييم خاصة لهذا المشروع ولا تعني تقييماً عاماً للمكاتب الهندسية والشركات الاستشارية المشاركة بالعطاء.